# 电商物流智能客服项目进度与后续交付计划

新窗口交接文档 | 更新时间 2026年9月8日

| 工作方式 | 每完成一个模块，先做模块内循环测评，再由用户确认进入下一模块 |
| --- | --- |
| 当前阶段 | 第一阶段：意图识别与实体提取 |
| 当前状态 | 意图识别人工测评约 90%，可以进入输出校验阶段 |
| 项目目标 | 完成一个可靠、可测评、非企业级但能展示完整闭环的物流客服 MVP |

# 一 新窗口首先要知道什么

这是一个已经进行到中途的电商物流智能客服项目。不要从零设计，也不要一次性展开所有模块。当前优先级是把每个模块做成可重复测试的循环工程：定义契约，完成最小实现，准备测试集，运行测评，修复问题，记录结果，得到用户确认后再进入下一模块。

用户特别要求：避免上帝文件；功能要模块化；重复逻辑封装成通用函数和组件；如果要修改 Dify，直接修改 DSL YAML，用户会手动导入；每做完一步都要先汇报做了什么、增加了什么，并等待用户确认。

# 二 项目目录与关键文件

| 路径 | 用途 | 当前说明 |
| --- | --- | --- |
| E:/PythonProject5/backend-lab/app/agent/ | 智能客服 Agent 相关模块 | 已包含意图模型和规则提取 |
| app/agent/intent_schema.py | 意图输出数据模型 | 已完成 |
| app/agent/intent_rules.py | 规则实体提取 | 已完成 |
| app/agent/intent_extractor.py | 规则提取组合器 | 已完成 |
| docs/intent-contract.md | 意图识别契约 | 已完成 |
| evaluation/cases/ | 离线测试集 | 已包含基础和对抗样例 |
| tests/ | Python 自动化测试 | 已有较多后端与意图测试 |
| F:/agent学习路径/物流知识库/物流意图识别-v2-纯字符串输出.yml | Dify 意图识别 DSL | 可作为当前导入版本 |
| F:/agent学习路径/物流知识库/物流查询测试.yml | 原有物流查询 DSL | 不要误当成最新意图 DSL |

# 三 已完成内容

| 模块 | 完成内容 | 证据或文件 |
| --- | --- | --- |
| 意图契约 | 固定 7 类意图、5 类实体、JSON 格式和工具门槛 | docs/intent-contract.md |
| 数据模型 | Pydantic 校验、枚举限制、低置信度安全降级 | app/agent/intent_schema.py |
| 规则提取 | 订单号、工单号、手机号、确认和取消表达 | app/agent/intent_rules.py |
| 模块组合 | 统一输出 RuleExtractionResult | app/agent/intent_extractor.py |
| 基础用例 | 7 类意图各 5 条，共 35 条 | evaluation/cases/intent_cases.jsonl |
| 对抗用例 | 混合意图、模糊动作、历史实体等 15 条 | evaluation/cases/intent_adversarial_cases.jsonl |
| Dify DSL | 修复 Code 节点结构化 outputs 兼容错误 | v2 纯字符串输出 DSL |
| 人工测评 | 用户测试准确率达到约 90% | 用户当前反馈 |

历史基线测试为 poetry run pytest tests -q，曾通过 81 项测试。新窗口开始工作时，应重新运行一次，以当前工作区结果为准，不要假设历史结果仍然有效。

# 四 当前已确认的技术边界

Dify：意图识别、参数提取和流程编排。

FastAPI：业务事实、权限、状态、订单、知识库和工单接口。

当前阶段：先完成意图识别模块，不提前接入长期记忆和复杂多轮状态。

Redis：放在会话状态和短期记忆阶段，用于多轮上下文、TTL 和流程状态。

MySQL：放在业务数据持久化阶段，替换或扩展当前 SQLite 数据访问层。

MCP：在业务工具接口稳定后再做适配层，不让 MCP 反过来主导业务模型。

# 五 下一步执行顺序

| 阶段 | 模块目标 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dify 输出校验与 Python 解析器 | 异常格式可兜底，统一转换为 IntentResult |
| 2 | 批量意图评测脚本 | 一条命令输出准确率、实体准确率、工具误调用率 |
| 3 | 第一阶段验收 | 基础、对抗和安全门槛均达标，并记录基线 |
| 4 | 会话状态与多轮记忆 | 短期状态可保存、读取、过期和清理 |
| 5 | Redis 接入 | 把会话状态从内存迁移到 Redis，补充 TTL 测试 |
| 6 | MySQL 数据层 | 订单、工单等业务数据持久化，保留 repository/service 分层 |
| 7 | 业务工具闭环 | 物流查询、知识问答、地址修改、投诉、工单状态 |
| 8 | MCP 适配 | 把稳定业务能力封装为可控工具，增加参数和权限校验 |
| 9 | 端到端测评 | 从用户输入到最终回复覆盖成功、澄清、拒绝和异常链路 |

# 六 当前下一步的详细操作

## 步骤 1 Dify 输出校验

在 Dify 中使用物流意图识别-v2-纯字符串输出.yml，确认输入 ORD1001 查询可以正常运行。

确认最终输出包含 action、confidence、intent、result_json、should_call_tool。

如果仍然出现 outputs.entities 或 outputs.missing_slots 的 CodeNodeData 错误，导出 Dify 当前应用 DSL，先检查实际加载的版本。

不要继续修改已经正确的 v2 文件来猜测旧应用状态。

## 步骤 2 Python 通用解析器

新增独立模块，例如 app/agent/dify_output_parser.py，不要把解析逻辑塞进 main.py 或单个 Agent 文件。

解析字符串 result_json，并转换为 IntentResult。

处理 Markdown 代码块、前后空白、JSON 解析失败、缺字段、非法枚举、confidence 越界等情况。

解析失败统一返回 unknown_intent_result，禁止调用工具。

新增针对正常、空值、脏 JSON 和安全降级的单元测试。

## 步骤 3 批量测评

读取 evaluation/cases/ 下的 JSONL 文件。

统计 intent accuracy、entity accuracy、missing_slots accuracy、tool_gate accuracy。

将基础样例和对抗样例分开统计，不只报告一个平均分。

每次 Dify Prompt 或规则修改后，保留测评结果，形成可比较的回归记录。

# 七 每个模块都要执行的循环工程

先写模块契约：输入、输出、错误、边界和禁止行为。

再拆分代码：路由、服务、仓储、解析器、状态管理各自负责单一职责。

准备正常样例、缺字段样例、异常样例和对抗样例。

先运行自动化测试，再用 Dify 或 API 做真实链路测试。

记录通过率、错误类型和是否存在危险误调用。

只修复当前模块的问题，修复后重新跑完整回归。

向用户汇报本步变更和结果，等待用户确认后再进入下一模块。

# 八 新窗口的协作规则

先读取本交付文档、docs/intent-contract.md 和当前 git status。

不要回滚用户或历史已有修改，尤其要注意当前工作区是 dirty 的。

修改前先说明准备修改哪些文件和原因。

Dify 修改直接产出新的 YAML 文件，保留旧 DSL，不覆盖用户原文件。

完成一步后只汇报这一步，不自动跨越用户确认进入下一步。

如果发现历史说明与当前代码冲突，以当前代码、测试和用户最新反馈为准，并记录差异。

# 九 当前验收门槛

| 指标 | 目标 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 基础意图准确率 | 不低于 90% | 用户反馈约 90%，可进入下一阶段 |
| 对抗样例准确率 | 不低于 85% | 需通过批量脚本正式统计 |
| 订单号提取准确率 | 不低于 95% | 已有规则测试，需纳入统一测评 |
| 低置信度工具误调用率 | 0 | 由 schema 门禁保障，需做集成测试 |
| 未知意图工具误调用率 | 0 | 由 schema 门禁保障，需做集成测试 |
| 缺必要字段工具误调用率 | 0 | 地址、投诉、工单场景需继续验证 |

# 十 交接时可直接使用的开场指令

请读取 F:\agent学习路径\物流知识库\电商物流智能客服项目进度与后续交付计划.docx，并结合 E:\PythonProject5\backend-lab 当前代码继续工作。当前意图识别人工测评约 90%，现在只做下一模块：Dify 输出校验与 Python 通用解析器。请先检查现有代码和测试，再说明本步准备修改的文件；完成后运行测试并汇报，等待我确认后才能进入批量评测。

# 十 当前交接基线

以下内容是新窗口继续开发时的有效基线。前文保留了历史计划和早期测试记录；如果与本章冲突，以本章和项目当前代码为准。

| 模块 | 当前状态 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 意图契约与 Pydantic 模型 | 已完成 | app/agent/intent_schema.py，tests/test_intent_schema.py |
| Dify 输出通用解析器 | 已完成 | app/agent/dify_output_parser.py，解析异常统一 unknown |
| Dify DSL v3 契约修正版 | 已完成并实测 | F:/agent学习路径/物流知识库/物流意图识别-v3-多轮修正版.yml |
| 会话状态与多轮记忆 | 已完成 MVP | SessionManager + InMemorySessionStore + TTL + 槽位合并 |
| Dify 与 Python 编排链路 | 已完成并实测 | HttpDifyClient、ChatService、/api/v1/chat |
| 业务工具闭环 | 核心动作已通 | 物流查询、地址修改工单、人工工单已真实验证 |
| Redis、MySQL、MCP | 未开始 | 仍属于后续扩展，不应在当前阶段假设已经接入 |

# 十一 当前整体架构

用户消息 -> FastAPI /api/v1/chat -> ChatService -> Dify /v1/chat-messages -> dify_output_parser -> SessionManager -> EffectiveSessionContext -> BusinessToolExecutor -> OrderService 或 TicketService。

Dify 只负责当前轮自然语言理解和 result_json 输出。

Python 负责统一契约、当前轮与历史槽位合并、缺槽位判断、确认门控、用户和订单权限校验。

SessionState 保存 session_id、turn_no、slots、summary、recent_turns、awaiting_confirmation 和 dify_conversation_id。

InMemorySessionStore 是当前轻量实现，带 TTL；未来可以按 SessionStore 接口替换 Redis，不改变 ChatService 和业务层契约。

业务工具只接收 EffectiveSessionContext，不直接读取 Dify 原始输出。

# 十二 已完成的真实验证

内部自动化测试结果为 136 passed。Dify API 鉴权成功，FastAPI 真实链路使用同一 session_id 完成四轮测试：

我要修改收货地址：识别为 address_change，缺少 order_id 和 new_address，不调用工具。

ORD1001 改到上海市浦东新区张江路1号：槽位补齐，awaiting_confirmation=true，不调用工具。

确认提交：Python 从会话状态恢复订单号和地址，effective_action=confirm，成功创建地址修改工单 TB1BD6D6102594C42。

请转人工客服，我的包裹有问题：识别为 human_transfer，成功创建人工工单 T4EB6CBD99017416。

本次验证也修复了一个关键问题：Dify 的 action=confirm 不能替代用户确认。只有当前消息包含明确确认词时，Python 才放行写操作。

# 十三 当前已知边界

Dify 页面可以测试单轮意图输出，但不能独立证明 Python 多轮记忆和业务工单链路；多轮必须通过 /api/v1/chat。

当前会话存储为进程内存，服务重启后会话丢失，尚未满足多实例部署要求。

地址修改和工单创建已经可以工作，但仍应补充幂等请求号、重复提交保护和更完整的异常回滚测试。

当前业务数据仍以 SQLite 为主，Redis、MySQL 和 MCP 尚未接入。

历史文档中出现的 81 passed、v2 DSL、尚未实现会话状态等内容属于过程记录，不是当前状态。

# 十四 下一窗口接续说明

新窗口开始时，先阅读本文件第十至十四章、F:/agent学习路径/物流知识库/电商物流智能客服_意图识别实现说明_已更新.docx 的第十一至十四章，然后检查 E:/PythonProject5/backend-lab/AGENTS.md、docs/intent-contract.md、docs/session-contract.md 和当前 git status。

先运行 poetry run pytest tests -q，确认当前基线仍为 136 passed 或解释新增差异。

检查 app/agent、app/routes/chat.py、app/agent/business_tool_executor.py 和 tests/test_session_manager.py，理解现有职责边界。

进入下一模块：工单查询与状态闭环，优先实现只读查询、状态枚举、用户权限和路由测试，再接入真实 Dify 链路。

补齐地址修改、投诉和人工工单的幂等性与重复提交测试；写操作测试必须使用独立测试用户、测试订单和 session_id。

完成内部模块测试后，再进行链路测试；修改 DSL 时复制生成新 YAML，保留旧版本。

# 十五 下一模块建议交付物

工单查询服务和状态过滤：按 ticket_no、user_id 查询，拒绝越权访问。

工单状态统一契约：pending、processing、completed、rejected、cancelled。

对应的 service、repository、route 和单元测试。

ChatService 对 ticket_status 的只读工具调用和会话槽位支持。

一份可重复执行的只读链路测试脚本和测试记录。

# 当前验收与新窗口交接

验收日期 2026年9月7日

本章是当前项目状态的有效交接基线。原文档中的历史测试数量、未接入服务和早期下一步计划属于过程记录；如与本章、代码和测试结果冲突，以本章和当前工作区为准。

# 一 当前交付结论

本地知识库业务闭环、真实 Dify 只读链路、RAGFlow 检索、Redis 会话存储、MySQL 业务数据持久化和生产化健康检查均已完成。项目当前可以使用真实 MySQL 和 Redis 运行，订单与工单业务已从 SQLite 迁移到 MySQL。

# 二 已完成模块

| 模块 | 当前状态 | 关键证据 |
| --- | --- | --- |
| Dify 输出解析 | 已完成 | IntentResult 契约、异常降级、工具调用门控 |
| 会话状态 | 已完成 | SessionManager、TTL、RedisSessionStore |
| 订单与工单 | 已完成 | 查询、权限、状态流转、幂等和路由测试 |
| 知识库 | 已完成 | 本地知识库、RAGFlow 主检索、失败回退 |
| MySQL | 已完成 | MySQL 仓储、SQLite 迁移、连接池、业务 schema |
| 运维能力 | 已完成 | 依赖健康检查、MySQL 备份脚本、运维文档 |

# 三 完整验收结果

| 检查层级 | 命令或场景 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 单元与模块测试 | poetry run pytest tests -q | 161 passed，1 个 Starlette/httpx 弃用警告 |
| 重点回归 | MySQL、订单、知识库、ChatService 相关测试 | 32 passed |
| 知识库评测 | poetry run python evaluation/evaluate_knowledge.py | 5/5 passed，使用 RAGFlow |
| 真实 Dify 链路 | scripts/test_live_dify_chain.py | 通过，ORD1001 只读查询成功 |
| 真实依赖检查 | GET /health/dependencies | MySQL ok，Redis ok |
| 知识库 HTTP 接口 | POST /api/v1/knowledge/query | 200，返回 records 和 context |
| MySQL 数据核对 | users/orders/events/tickets | 2/3/5/54 |
| MySQL 备份 | scripts/backup_mysql.py | 已生成有效 SQL 备份 |

# 四 重要修复

修复 MySQL tracking_events 重复写入问题：清理历史重复记录并增加唯一约束。

应用初始化可重复执行；重复启动后物流轨迹数量保持为 5 条。

备份脚本支持宿主机 mysqldump 和 Docker 容器导出，并使用 --no-tablespaces 避免额外 PROCESS 权限要求。

原始交付文档保留不覆盖，本文件是 2026年9月7日验收交接版。

# 五 当前运行配置

| 配置项 | 当前值或说明 |
| --- | --- |
| APP_DATABASE | mysql |
| SESSION_STORE | redis |
| 业务 MySQL | 本地 Docker logistics-mysql，宿主机端口 3308 |
| 业务 Redis | 本地 Docker logistics-redis，宿主机端口 6380 |
| RAGFlow | 已接入真实检索，作为知识库主检索后端 |
| 敏感配置 | 只保存在 .env，不写入交接文档 |

# 六 尚未作为完整模型指标交付的部分

当前 evaluation/results 中的历史 Dify 输出文件只覆盖部分用例。用 formal-20-dify_outputs-2026-09-06.jsonl 运行全量评测时，基础集 35 条中有 23 条缺少预测，对抗集 15 条中有 7 条缺少预测。因此该统计只能作为历史部分样本，不能当作完整意图准确率。工具安全门控没有发现不安全调用。下一窗口应先补齐 50 条用例的最新 Dify 输出，再形成正式准确率报告。

# 七 新窗口启动步骤

读取 AGENTS.md、本文件第六至八章、docs/production-operations.md、docs/session-contract.md 和当前 git status。

确认 Docker 容器 logistics-mysql、logistics-redis 仍在运行。

运行 poetry run pytest tests -q，确认 161 passed 或记录变化原因。

运行 GET /health/dependencies，确认 MySQL 和 Redis 均为 ok。

如需更新知识库，先运行知识库评测，再修改 RAGFlow 或 Dify 配置。

如需修改 DSL，复制为新的版本文件，保留原 YAML，并先说明修改范围。

下一项推荐工作：补齐 50 条意图评测输出，建立正式回归报告；之后再评估 MCP 适配。

# 八 可复用验收命令

poetry run pytest tests -q

poetry run python evaluation/evaluate_knowledge.py

poetry run python scripts/test_live_dify_chain.py --session-id acceptance-live-20260907

$env:MYSQL_BACKUP_CONTAINER='logistics-mysql'; poetry run python scripts/backup_mysql.py

# 十六 最终交付状态 2026年9月8日

本章覆盖当前代码、真实服务链路和最新自动化结果，是本次交付的有效结论。前文中的旧测试数量、早期 DSL 状态和阶段性计划仍作为过程记录保留，不作为当前结果。

## 一 当前交付结论

当前版本已完成 MVP 级验收，可进入交付和后续生产化增强阶段。核心链路能够在真实 FastAPI、Dify、MySQL、Redis 和 RAGFlow 环境中运行；业务写操作具备会话门控和幂等保护，工单只读查询已完成真实多轮验证。

## 二 真实运行环境

FastAPI /health 和 /health/dependencies 均正常。业务 MySQL 使用 127.0.0.1:3308 的 logistics 数据库，业务 Redis 使用 127.0.0.1:6380；当前测试用户 demo-user-001、订单和工单数据已在真实 MySQL 中核对，业务工单总数为 117。

Dify 请求超时配置为 120 秒。intent-017 真实请求约 21.7 秒返回；本次正式评测未出现执行失败。RAGFlow 作为知识检索后端，Redis 保存短期会话状态，MySQL 保存订单、工单和业务事实。

## 三 最新正式意图评测

正式预测文件：evaluation/results/formal-50-dify_outputs-20260908-204754-intent017-fixed.jsonl。正式报告：evaluation/results/formal-50-intent-regression-20260908-204754-intent017-fixed.json。

50 条用例全部产生预测，执行失败 0 条，unsafe_tool_calls 为 0。基础集 35 条：intent 35/35，entities 32/35，missing_slots 34/35，tool_gate 34/35。对抗集 15 条：intent 14/15，entities 14/15，missing_slots 13/15，tool_gate 15/15。

intent-017 已用一次成功的真实 Dify 结果替换此前缺失记录，但该案例仍漏抽 complaint_content，因此相关 entities、missing_slots 和 tool_gate 指标按真实结果保留未通过，不能宣称 50 条所有字段全通过。

## 四 已完成能力

已完成 Dify 当前轮意图和实体输出解析、Python 会话状态合并、缺槽位计算、确认门控、用户和订单权限校验，以及订单、知识库、地址修改、投诉、人工转接和工单状态查询。

真实多轮工单验证：第一轮发送“查询工单状态”，第二轮只发送真实工单号 T54CB8C68CAEB43AF；第二轮 Dify 返回 unknown 并携带 ticket_no 时，Python 恢复 ticket_status，安全调用查询工具，返回状态 pending。没有待处理 ticket_status 上下文时，纯工单号仍禁止调用工具。

写操作已加入稳定 client_request_id，重复请求不会重复创建投诉、改址或人工工单。最终自动化验证通过：意图相关测试 55 passed，Agent/会话/工单/路由测试 97 passed，全量 poetry run pytest tests -q 为 188 passed。

## 五 残余风险与后续工作

1. intent-017 的投诉内容抽取仍不稳定，当前正式报告真实记录为 49 个字段层面完全通过的案例和 1 个保留缺失字段的案例；后续可单独优化 Dify Prompt 或请求重试策略，不影响当前 Python 安全门控。

2. Dify 属于外部依赖，已完成超时诊断和 120 秒配置，但请求重试、结构化观测和告警尚未作为生产化能力完成。

3. 当前版本适合 MVP 交付和受控验收；生产化增强应按顺序处理 Dify/RAGFlow 重试与超时、结构化日志和调用观测、MCP 远程 OAuth、生产部署限流，以及备份恢复演练。

## 六 版本与交付记录

当前功能提交：5178eef 2.1（纯工单号多轮安全合并）。最终自动化验证里程碑：721159e 2.2（最终自动化验证通过）。本次交付材料只引用最新正式报告和当前测试结果，不使用历史报告中的旧数字替代当前结论。